## Möte 11/10-19

Stina Berg och Mergim Dushku har anslutit till projektet, Jakob väntar på återkoppling från Taiyelolu Adeboye, Rohan Appilla Chakravarthula och Emma Adriansson.

Simuleringen som Tian jobbar med klarar i dagslägen inte att undvika andra fordon, och vi har inget säkert sätt att bestiga kullen.

Datumet för Robot SM är inte satt än men det är kopplat till vetenskapsfestivalen, på ett sådant vis att tävlingen är i slutet av den festivalen. Årets vetenskapsfestival är från 20-29 april så tävlingen kommer vara runt den 29 april.

Nästkommande vecka kommer fokusera på att hitta rätt sensorer och algoritmer, målet är att kunna presentera en komponentlista under nästa avstämning.